和发改投审〔2026〕51号

和平县发展和改革局关于河源和平产业园区大坝
产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程

项目可行性研究报告的批复

河源和平产业园区管理委员会：

　　报来《河源和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程可行性研究报告》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

　　项目编码为：2603-441624-04-01-399428

　　一、为积极推动产业集聚发展，同意河源和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程项目。

　　二、建设地点：河源市和平县和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路。

　　三、主要建设规模及内容：本项目用地规划总面积15270.00平方米，主要对经一路北段及纬四路进行市政建设，道路长883.00m。主要建设内容包括经一路北段及纬四路道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程。其中经一路北段道路工程包含机动车道工程6427.00平方米、人行道3332.00平方米、路基强夯处理工程4200.00平方米、土石方工程、边坡防护以及其他附属工程，交通工程包含交通标志6个及路面标线513.30平方米，给水管网工程559.50米、雨水管网工程300.00米、工业污水管网工程690.00米、生活污水管网工程716.00米、防护(坠)网工程104个，10米双臂路灯36套，挡土墙工程167米，绿化工程秋枫108株、垃圾桶12个;纬四路道路工程包含机动车道工程5055.00平方米、人行道5097.00平方米、路基强夯处理工程3615.00平方米、土石方工程、边坡防护、与现状道路搭接以及其他附属工程，交通工程包含交通标志12个及路面标线401.40平方米，给水管网工程551.00米、雨水管网工程450.00米、工业污水管网工程650.00米、生活污水管网工程640.00米、防护(坠)网工程117个，10米双臂路灯17套，挡土墙工程200米，绿化工程秋枫118株、垃圾桶12个。具体有关规模按照《河源和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程可行性研究报告》执行。

　　四、建设资金及来源：项目总投资4538.00万元，其中：建安工程费3575.90万元、工程其他费用587.40万元、基本预备费374.70万元。项目建设所需资金由县财政统筹解决。

　　五、请你单位抓紧做好项目前期准备工作，落实工程建设条件，使项目早日竣工，发挥效益。

         六、请按照批复的估算投资金额进行限额设计，完成初步设计概算后报我局审核。

　　附件：河源和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程广东省工程招标核准意见表

和平县发展和改革局

2026年6月29日



附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：河源和平产业园区大坝产业集聚区经一路北段、纬四路市政工程

项目代码：2603-441624-04-01-399428     
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	核准

	核准意见：

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等规定核准。
2、请按照规定在广东省招投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）或广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）发布有关招投标信息。

	核准部门盖章

2026年 6月29日


注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

公开方式：主动公开


抄送：市发改局、县直有关单位
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