附件2：

和平县2018年重点建设项目计划表(草案)

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1014161 | 266128 | 535352 |  |  |  |
| 一、交通运输 (5项) |  |  |  |  | 113700 | 68700 | 36000 |  |  |  |
| 1 | 省道S339线和平县城过境段 公路改建工程(大环城路) | 续建 | 路基土石方、桥涵、附属配套及路 面硬底化工程。 | 2015- 2019 | 97000 | 68000 | 20000 | 县交通运输 局 |  | 市重点 项 目 |
| 2 | 国道G238线和平合水塘至鸭 塘段路面改造工程 | 新建 | 在原有路基、路面基础上进行改 造，采用二级公路技术标准，设计 速度40公里/小时，路基宽12米， 长9. 16公里。 | 2018 | 3731 |  | 3731 | 县公路局 |  |  |
| 3 | 省道S512线热龙温泉至马坑 径段公路改造工程 | 新建 | 完成13公里路基改建及柏油路面和 附属安保工程。 | 2018 | 7440 |  | 7440 | 县交通运输 局 |  | 市重点 项 目 |
| 4 | 省道S253线新社至高车水段 路面改造工程 | 新建 | 在原有路基、路面基础上按二级公 路标准进行改造(局部困难路段采 用三级),长6.507公里。 | 2018 | 1829 |  | 1829 | 县公路局 |  |  |
| 5 | 省道S229线和平彭寨至礼士 路面改造工程 | 续建 | 路面改造35.5公里。 | 2017- 2018 | 3700 | 700 | 3000 | 县地方公路 管理站 |  |  |
| 二、农、林、 水(8项) |  |  |  |  | 54186 | .0 | 40744 |  |  |  |
| 6 | 和平县村村通自来水工程 | 新建 | 建设区域集中供水建筑工程、镇级 供水建筑工程、面上村级供水建筑 工 程 。 | 2018- 2019 | 28442 |  | 15000 | 县水利局 |  | 市重点 项 目 |

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 和平县中小河流治理工程 | 新建 | 新建堤防工程，加固堤防工程、护 岸工程、河道清淤疏浚工程。 | 2018 | 15036 |  | 15036 | 县水利局 |  | 市重点 项 目 |
| 8 | 和平县耕地提质改造工程 | 新建 | 提质改造水田面积约500亩。 | 2018 | 1750 |  | 1750 | 县国土资源 局 |  |  |
| 9 | 2018年森林碳汇重点工程 | 新建 | 人工造林36900亩，封山育林800亩 | 2018 | 2952 |  | 2952 | 县林业局 |  |  |
| 10 | 中央森林抚育工程 | 新建 | 中幼林抚育120000亩。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 县林业局 |  |  |
| 11 | 林业有害生物防治工程 | 新建 | 森林病虫害防治面积96500亩。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 县林业局 |  |  |
| 12 | 高标准基本农田建设项目 | 新建 | 8000亩高标准基本农田建设。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 县农业局 |  |  |
| 13 | 2017年国家农业综合开发土 地治理项目 | 新建 | 建设下车镇、公白镇高标准农田 14600亩，修建机耕道路长1.99公 里，改良土壤3000亩。 | 2018 | 2406 |  | 2406 | 县财政局 |  |  |
| 三、文化、教 育(2项) |  |  |  |  | 10863 | 0 | 9563 |  |  |  |
| 14 | 和平县文化馆、图书馆建设 项 目 | 新建 | 新建文化馆、图书馆及附属配套工 程建设。 | 2018 | 8063 |  | 8063 | 县文化广电 新闻出版局 |  | 市重点 项 目 |
| 15 | 新建和平县福和幼儿园项目 | 新建 | 占地面积10000平方米，建筑面积 8000平方米。新建综合楼、绿化等 附属工程和设施设备购置安装等。 | 2018- 2019 | 2800 |  | 1500 | 县教育局 |  |  |
| 四、市政工程 (5项) |  |  |  |  | 79242 | 36550 | 42692 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 和平县城新社至高车水段市 政工程 | 新建 | 工程总长3.785公里。主要包括人 行道铺设、地下管网工程、防护工 程 。 | 2018 | 1880 |  | 1880 | 县公路局 |  |  |
| 17 | 深圳福田(和平)产业转移 工业园北扩工程基础设施建 设项目 | 续建 | 征地拆迁、土地平整、排污排水管 网、道路、桥梁、挡土墙、绿化、 亮化等基础设施建设。 | 2017- 2018 | 65000 | 35000 | 30000 | 县工业园管 委会 |  | 市重点 项 目 |
| 18 | 和平公园(市民中心景观) 改造工程 | 新建 | 道路工程、交通工程、安装工程、 园建工程、绿化种植工程等相关配 套设施。 | 2018 | 2981 |  | 2981 | 县住建局 |  |  |
| 19 | 和平县城一河两岸(平安桥 至兴隆坝桥)升级改造工程 | 新建 | 植被种植、河滩整理、地面铺装、 照明等基础设施建设。 | 2018 | 3831 |  | 3831 | 县住建局 |  |  |
| 20 | 镇级供电所建设项目 | 续建 | 建设大坝、上陵、合水、下车、贝 墩、彭寨、礼士等13个镇供电所综 合业务用房。 | 2017- 2018 | 5550 | 1550 | 4000 | 县供电局 |  |  |
| 五、环境工程 (2项) |  |  |  |  | 34735 | 0 | 13149 |  |  |  |
| 21 | 和平县镇、村级生活污水处 理厂设施建设项目 | 新建 | 新建镇、村生活污水处理设施及配 套管网建设。 | 2018- 2020 | 33586 |  | 12000 | 县环保局 |  | 市重点 项 目 |
| 22 | 东水镇街背鹅王宫特大型崩 塌地质灾害治理项目 | 新建 | 边坡治理约500米。 | 2018 | 1149 |  | 1149 | 县国土资源 局 |  |  |
| 六、医疗卫生 (4项) |  |  |  |  | 52427 | 7000 | 36604 |  |  |  |
| 23 | 和平县中医院建设项目 | 续建 | 新建门诊楼、住院楼、医技楼、中 医药房、后勤保障楼、信息化平台 以及道路、绿化等附属配套工程， 设备购置。 | 2017- 2018 | 28520 | 7000 | 21520 | 县中医院 |  | 市重点 项 目 |

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 和平县精神病院建设项目 | 新建 | 征地拆迁、土地平整，新建门诊楼 、住院部、综合楼及其他附属工 程，设备购置。 | 2018 | 6084 |  | 6084 | 县卫计局 |  | 市重点 项 目 |
| 25 | 和平县人民医院综合大楼及 设备采购 | 新建 | 新建一栋业务综合大楼及设备购置 。 | 2018- 2019 | 9028 |  | 5000 | 县人民医院 |  |  |
| 26 | 和平县妇幼保健院迁建项目 | 新建 | 占地面积30000平方米，建筑面积 29150平方米。新建医疗业务用房 、健康服务用房及附属配套工程。 | 2018- 2019 | 8795 |  | 4000 | 县妇幼保健 院 |  |  |
| 七、工业 (8项) |  |  |  |  | 235030 | 15000 | 130000 |  |  |  |
| 27 | 广东聪明人集团有限公司新 产品科技研发中心及生产车 间建设项目 | 续建 | 新建厂房、办公楼、生产车间、产 品展示厅、产品研发中心，设备购 置及其他配套设施建设。 | 2017- 2018 | 35000 | 5000 | 30000 | 县工业园管 委会 |  | 市重点 项 目 |
| 28 | 尚特(和平)科技发展有限 公司建设项目 | 续建 | 新建办公楼、宿舍楼、生产车间和 仓库，设备购置及其他配套设施建 设 。 | 2017- 2019 | 35000 | 5000 | 15000 | 县工业园管 委会 |  | 市重点 项 目 |
| 29 | 鑫安达电子(和平)有限公 司建设项目 | 新建 | 新建办公楼、宿舍楼、生产厂房、 仓库及研发楼。 | 2018- 2020 | 50000 |  | 10000 | 县工业园管 委会 |  | 市重点 项 目 |
| 30 | 深圳福田(和平)智慧双创 物流园 | 新建 | 新建创新创业基地、物流园运营中 心、科技孵化基地、地下停车场。 | 2018- 2019 | 30030 |  | 15000 | 县工业园管 委会 |  | 市重点 项 目 |
| 31 | 和平县天泓成型技术有限公 司建设项目 | 新建 | 新建厂房、办公楼、宿舍楼、生产 车间和仓库。 | 2018 | 10000 |  | 10000 | 县工业园管 委会 |  |  |
| 32 | 和平县凯瑜实业有限公司建 设项目 | 续建 | 新建厂房、办公楼、宿舍楼、生产 车间和仓库。 | 2017- 2018 | 15000 | 5000 | 10000 | 县工业园管 委会 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 和平百信科技有限公司建设 项 目 | 新建 | 建设生产车间、办公楼、宿舍楼、 仓 库 。 | 2018- 2019 | 30000 |  | 20000 | 县工业园管 委会 |  |  |
| 34 | 和平生田超精密传动科技有 限公司建设项目 | 新建 | 新建厂房、办公楼、宿舍楼、生产 车间和仓库。 | 2018- 2019 | 30000 |  | 20000 | 县工业园管 委会 |  |  |
| 八、房地产 (11项) |  |  |  |  | 433978 | 138878 | 226600 |  |  |  |
| 35 | 和平 · 碧桂园 | 续建 | 占地面积约为11万平方米，建筑面 积约为32万平方米，建设别墅、住 宅、幼儿园等及公共配套设施建设 0 | 2017- 2018 | 120000 | 40000 | 80000 | 县住建局 |  |  |
| 36 | 东方国际(二期) | 新建 | 占地面积39168平方米，建筑面积 190225平方米，建设商住楼及公共 配套设施建设。 | 2018 | 15600 |  | 15600 | 县住建局 |  |  |
| 37 | 万和城 | 续建 | 占地面积46919m²,建筑面积 224014m²,建设商住楼及公共配套 设施建设。 | 2016- 2018 | 55000 | 40000 | 15000 | 县住建局 |  |  |
| 38 | 华城翡翠 | 续建 | 占地面积45707平方米，建筑面积 214896平方米，建设商住楼及公共 配套设施建设。 | 2016- 2019 | 75000 | 30000 | 27000 | 县住建局 |  |  |
| 39 | 百盛广场 | 续建 | 占地面积16986m²,建筑面积99332 m²,建设住宅、写字楼、公寓、地 下车库等。 | 2017- 2018 | 19700 | 12700 | 7000 | 县住建局 |  |  |
| 40 | 和平华府 | 续建 | 占地面积21543.3m²,建筑面积 96375.16m²,建设商住楼及公共配 套设施建设。 | 2017- 2018 | 21678 | 16178 | 5500 | 县住建局 |  |  |
| 41 | 幸福里 | 新建 | 占地面积30407平方米，建筑面积 140820平方米，建设商住楼及公共 配套设施建设。 | 2018- 2019 | 42000 |  | 28500 | 县住建局 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 项目总投资 | 2017年底 累计完成 投资 | 2018年计 划投资 | 责任单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 大地豪庭 | 新建 | 占地面积4500平方米，建筑面积 22000平方米，建设商住楼及公共 配套设施建设。 | 2018 | 7000 |  | 7000 | 县住建局 |  |  |
| 43 | 东晟公馆 | 新建 | 占地面积18085平方米，建筑面积 94342.86平方米，建设商住楼及公 共配套设施建设。 | 2018- 2019 | 35000 |  | 20000 | 县住建局 |  |  |
| 44 | 聚景家园(棚户区改造) | 新建 | 占地面积2294平方米，建筑面积 15000平方米，建设住宅及公共配 套设施建设。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 县住建局、 县住房公积 金中心 |  |  |
| 45 | 和平天麓山碧桂园 | 新建 | 占地面积26500平方米，建筑面积 86000平方米，建设住宅及公共配 套设施建设。 | 2018- 2019 | 40000 |  | 18000 | 县住建局 |  |  |